SMLOUVA O DÍLO

# SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:	Cor Caroli s.r.o.

se sídlem:	Kubelíkova 1224/42

IČ:	03612627

DIČ:	CZ03612627

číslo účtu:	1478165001/2700

zastoupen:	Karlem Hanzlíkem , jednatelem společnosti

# Objednatel:	Městys Liteň

se sídlem:	Náměstí 71, 267 27 Liteň

IČ:	00 23 35 01

DIČ:	CZ00233501

číslo účtu:	156 884 703 / 0300

zastoupen:	Tomáš Jurajda, starosta obce / tel.: 724 180 395

# PŘEDMĚT DÍLA

  - Předmětem díla je montáž a související stavební práce na akci

# „Městys Liteň, ul. Karlštejnská v Bělči – rekonstrukce Veřejného Osvětlení“

dle projektové dokumentace zpracované: projektant Ing. Zdeněk Kuchař

Dílo spočívá v uložení kabelů, kabelové chráničky, zemnící drátu, uložení  stožárových prefabrikátů pro VO a zemních pracích s tím spojených a elektroinstalační práce. Zahrnuje také geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení. Práce budou zabezpečeny v rozsahu a jakosti dle podrobné specifikace obsažené v cenové nabídce zhotovitele. Tato nabídka je nedílnou součástí smlouvy. Investor stavby zajistí dodání prefabrikovaných patek por stožáry VO. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba k dokončení a předání díla.

  - Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis a ocenění těchto změn, doplňků nebo rozšíření a teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

# CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	Kč

DPH 21%:	Kč

Cena včetně DPH:	Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

  - Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet/nabídka a vlastní zjištění zhotovitele získaná při přípravě cenové nabídky. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.

  - Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

  - Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení (DPH).

# TERMÍNY PLNĚNÍ

  - Zahájení prací na díle a předání staveniště:	po objednání prací

  - Ukončení díla a vyklizení staveniště:	nejpozději 30/8/2025

– stavba souvisí s akcí ČEZ :

„BE-Běleč Knn od R 68 k R117, IV-12-6033150 „

# PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

  - Fakturace za provedené práce proběhne po úplném dokončení díla, vyklizení staveniště, uvedení všech dotčených pozemků v rámci možností do původního stavu a po převzetí díla objednatelem. Přílohou daňového dokladu je předávací protokol/soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je dohodnuta na 21 dnů. Zadavatel poskytl zálohu na dílo ve výši 100 000 ,- Kč

# MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

  - Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

    - Za prodlení zhotovitele s termínem předání díla dle čl. 4.2. smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

    - Za prodlení zhotovitele s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení od termínu dohodnutého k nápravě.

    - Za prodlení objednatele s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu/úrok ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

  - V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z daňového dokladu a jednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla. Nevyužije-li této možnosti, uplatňuje objednatel uhrazení smluvní pokuty na zhotoviteli formou faktury.

# STAVENIŠTĚ

  - Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

  - Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

  - Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel.

# PROVÁDĚNÍ DÍLA

  - Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

  - Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli spolupráci a součinnost pro provádění díla.

  - Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

  - Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

  - Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

  - Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

  - Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

  - Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.

# PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

  - O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis případných vad a nedodělků, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

  - Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas, povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden v rámci možností do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

  - Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

  - Zhotovitel nezodpovídá za vady a škody způsobené běžným užíváním, třetí osobou či živelnou událostí.

# ZÁRUČNÍ LHŮTA

  - Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl.2. záruku v délce 60 měsíců na stavební část díla.

  - Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla, případně po odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně

potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným “ Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a

s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.

  - Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami.

# SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

-  Cenová nabídka (rozpočet)

V Litni 	V

……………………………………………	…………………………………….

Za objednatele	za zhotovitele

Tomáš Jurajda, starosta městyse Liteň	Karel Hanzlik , jednatel společnosti