SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

(PARKOVIŠTĚ - HRUBOVNA)

Smluvní strany

Stříbrný potok Reality Developments, s.r.o.

IČ: 06106064

se sídlem Tetín, Župní 41, PSČ: 266 01

zast. Matthewem Vaclavem Durasem a Veronikou Duras, jednateli společnosti

(dále jen „Stříbrný potok RD“)

- na straně jedné -

a

Městys Liteň, IČ 00233501

se sídlem Liteň, Náměstí 71, PSČ 267 27

zastoupen Tomášem Jurajdou, starostou

(dále jen „Městys Liteň“)

- na straně druhé -

uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku

tuto

smlouvu o spolupráci

I.

Předmět a účel smlouvy

- Společnost Stříbrný potok RD je vlastníkem mj. pozemku parc.č. 17 v katastrálním území Liteň, obec Liteň, zapsaného na LV č. 1019 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun.

- Podle platného územního plánu Městyse Liteň je na pozemku možné zřídit veřejné parkoviště.

- Městys Liteň měl a má zájem na tom, aby na pozemku parc.č. 17 v katastrálním území Liteň bylo vybudováno veřejné parkoviště. Stříbrný potok RD má shodný zájem vybudovat na pozemku veřejné parkoviště s tím, že již před uzavřením této smlouvy přistoupil k administrativní a projektové přípravě takového investičního záměru.

- Smluvní strany se shodly, že mají společný zájem na vybudování veřejného parkoviště pro osobní vozidla (tj. pro vozidla o největší povolené hmotností do 3,5 tuny) na pozemku parc.č. 17 v katastrálním území Liteň za podmínek níže sjednaných v této smlouvě.

- Účelem této smlouvy je poskytnout vztahům smluvních stran právní základ a právní jistotu tak, aby

  - Městys Liteň měl zajištěno, že na pozemku parc.č. 17 v katastrálním území Liteň Stříbrný potok RD vybuduje vlastním nákladem veřejné parkoviště se smluvní zárukou bezplatného parkování vozidel učitelů a pracovníků Základní školy Františka Josefa Řezáče (dále jen ZŠ Liteň) na max. 18 parkovacích místech, která jsou graficky vymezena v příloze č. 1 této smlouvy a která budou na základě přílohy č. 1 geodeticky vyznačena geometrickým plánem, a to po dobu časově neomezenou, a dále bezplatného parkování ostatních osob po dobu 15 minut na ostatních parkovacích místech;

  - Stříbrný potok RD mohl na pozemku parc.č. 17 v katastrálním území Liteň za dohodnutých podmínek a výlučně svým nákladem uskutečnit svůj investiční záměr, tedy vybudování parkoviště s tím, že nad rámec stanovený v předchozím bodě bude parkoviště komerčně využívat, zejména inkasovat parkovné;

  - parkoviště bylo určeno pouze pro osobní vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny.

- Obě smluvní strany důvodně očekávají, že k dosažení účelu smlouvy, jakož i k dalším ve smlouvě sjednaným cílům, každá z nich řádně a včas splní své povinnosti a závazky převzaté touto smlouvou.

II.

Projektová dokumentace, specifikace stavby parkoviště

- Stříbrný potok RD v rámci inženýrské, projektové a administrativní přípravy výstavby parkoviště zadá neprodleně po podpisu této smlouvy vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Základní studii, která bude podkladem pro projektovou dokumentaci, projedná s Městysem Liteň a začlení jeho připomínky, které Městys Liteň vznese v souladu se smyslem a účelem této smlouvy.

- Stříbrný potok RD prohlašuje a zavazuje se zajistit, že projektová a další s ní spojená dokumentace bude vyhotovena s odbornou péčí v rozsahu požadovaném zvláštními předpisy pro udělení příslušného veřejnoprávního povolení.

- Městys Liteň jako účastník územního a stavebního řízení (řízení o vydání územního rozhodnutí či souhlasu o vydání stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu) a jako vlastník sousedních (navazujících) pozemků a staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou dotčeny investičním záměrem, s vybudováním parkoviště výslovně souhlasí a prohlašuje, že při zachování podmínek smluvených touto smlouvou nebude proti stavebnímu záměru Stříbrného potoku RD vybudovat veřejné parkoviště uplatňovat žádné výhrady (jeho případné připomínky a požadavky budou do projektové dokumentace začleněny), souhlasí s realizací navrhovaných staveb a budou-li vybudovány v souladu ujednáním odstavce 2 shora též s jejich napojením na svou stávající veřejnou infrastrukturu (tj. navazující pozemní komunikaci, síť elektrické energie a stávající řad dešťové kanalizace), jak je to podrobně popsáno v této smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že mezi každé tři parkovací místa bude Stříbrným potokem RD vysazen jeden strom, aby byl podpořen „zelený“ vzhled předmětného pozemku.

III.

Územní plán, souhlasy a součinnost

- Městys Liteň zajistí, že v období od uzavření této smlouvy do 31.12.2027 bude předmětný pozemek parc.č. 17 v katastrálním území Liteň veden/určen v územním plánu Městyse Liteň se stejným způsobem využití jako ke dni uzavření této smlouvy, tj. jako plocha veřejné zeleně sloužící jako odpočinková zóna pro blízkou školu a hřbitov, s možností vybudování dopravní infrastruktury (např. parkoviště) s převažujícími prvky zeleně.

- Městys Liteň se zavazuje, že bezodkladně udělí veškeré souhlasy či učiní jiná opatření vyžadovaná zvláštními předpisy, která po něm lze spravedlivě požadovat a která jsou potřebná k umožnění výstavby parkoviště podle projektové dokumentace, zejména vysloví souhlas s napojením na navazující pozemní komunikaci, síť elektrické energie a stávající řad dešťové kanalizace, povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací podle zákona o pozemních komunikacích, jakož i další úkony nutné pro účely územního a stavebního (spojeného) řízení a umožnění výstavby.

- V případě, že by se Stříbrný potok RD od projednané nebo stavebním úřadem akceptované projektové dokumentace zamýšlel odchýlit, projedná tuto změnu s Městysem Liteň a vyžádá si jeho stanovisko. Stříbrný potok RD se nesmí odchýlit od projednané nebo stavebním úřadem akceptované projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu Městyse Liteň. Povinnost Městyse Liteň udělit souhlasy a kladná stanoviska není dána, pokud se Stříbrný potok RD odchýlí od projektové dokumentace, aniž by tuto změnu projednal s Městysem Liteň za předpokladu, že je změna v rozporu s právy Městyse Liteň či obecným zájmem.

- Městys Liteň poskytne Stříbrnému potoku RD další nezbytnou (nutnou) a včasnou součinnost při přípravě a výstavbě a následně při kolaudaci a zprovoznění.

IV.

Právo kontroly

- Stříbrný potok RD umožní Městysi Liteň poté, co mu udělil souhlas nebo kladné stanovisko ke způsobu provedení a připojení stavby parkoviště podle předchozích ustanovení smlouvy, vždy v předem dohodnutém termínu (na kontrolních dnech) možnost kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu s projednanou projektovou dokumentací a udělenými souhlasy a stanovisky.

- Zjistí-li Městys Liteň vadu nebo nesprávný postup a zaznamená-li ji/jej do stavebního deníku či ji/jej Stříbrnému potoku RD jinak ihned po kontrole písemně oznámí a popíše, může trvat na její/jeho nápravě a Stříbrný potok RD je povinen nápravu zajistit. Pro případ, že Stříbrný potok RD nezjedná nápravu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení vady nebo nesprávného postupu, Městys Liteň není povinen plnit své povinnosti dle této smlouvy až do doby odstranění vady a/nebo nesprávného postupu.

V.

Závaznost ověřené projektové dokumentace

- Poté, co věcně příslušné stavební úřady ověří projektovou dokumentaci nebo ji jako postačující akceptují, stane se pro smluvní strany tato dokumentace závaznou pro plnění povinností a závazků z této smlouvy za podmínky, že tato projektová dokumentace byla také schválena Městysem Liteň.

VI.

Práva a povinnosti při výstavbě, doba dokončení stavby

- Stříbrný potok RD se zavazuje zajistit, aby stavba byla vybudována v řádné kvalitě, v plném souladu s projektovou dokumentací, právními předpisy, obecně závaznými technickými normami a podmínkami příslušných veřejnoprávních povolení, na jejichž základě bude výstavba uskutečňována.

- Stříbrný potok RD je povinen zajistit, aby po celou dobu výstavby byly dodržovány veškeré právní a obecně závazné technické předpisy, vztahující se k výstavbě, tedy zejména předpisy stavební, hygienické, ekologické apod. Stříbrný potok RD se zavazuje dbát na pořádek na přístupových komunikacích, případný nepořádek ihned odstranit a provést řádný úklid. Dojde-li při výstavbě k poškození sousedních nemovitostí či inženýrských sítí, je Stříbrný potok RD povinen vlastním nákladem poškození neprodleně odstranit a uvést vše do předešlého stavu.

- Stříbrný potok RD se zavazuje k dokončení stavby podle projektové dokumentace a příslušných povolení, včetně zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu/rozhodnutí, nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) měsíců od právní moci příslušného stavebního povolení.

- Městys Liteň se zavazuje umožnit po dokončení stavby napojení na infrastrukturu, shora specifikovanou, ve svém vlastnictví.

VII.

Práva a povinnosti po dokončení a provozování parkoviště

- Stříbrný potok RD se zavazuje provozovat parkoviště jako veřejné s následujícími podmínkami:

- označí na parkovišti jako vyhrazené parkoviště v počtu 18 parkovacích míst určených ve všech kalendářních dnech pro ZŠ Liteň k bezplatnému parkování učitelů a zaměstnanců této školy; část pozemku, na které se bude nacházet předmětných 18 parkovacích míst, vyhrazených pro Městys Liteň, resp. ZŠ Liteň, je graficky vyznačena v příloze číslo 1 této smlouvy, když na základě tohoto bude vyhotoven příslušný geometrický plán; přístup (příjezd) na tato místa bude opatřen technickým prostředkem (závorou), když k přístupu (příjezdu) na tato místa Městys Liteň obdrží bezplatné vstupní karty/čipy;

- ostatní parkovací místa budou komerčně využívána, parkování na nich bude určeno všem (veřejnosti) s tím, že prvých 15 minut bude parkování bezplatné, nad tuto dobu komerční, přístup (příjezd) na tato místa bude opatřen technickým prostředkem (závorou);

- Stříbrný potok RD je povinen na své náklady udržovat parkoviště v provozuschopném, řádném a uklizeném stavu, včetně provádění zimní údržby, sekání/odstraňování trávy a úklidu odpadu; Městys Liteň bude zajišťovat svým nákladem obdobně údržbu parkovacích míst vyhrazených pro ZŠ Liteň.

2. 	Stříbrný potok RD se zavazuje nejpozději do deseti dnů ode dne uzavření této smlouvy předat Městysi Liteň klíče od vjezdové brány na předmětný pozemek a umožnit mu, aby na svůj náklad provizorním způsobem (prostřednictvím štěrku) upravil plochu předmětného pozemku tak, aby na něm mohli zaměstnanci a učitelé ZŠ Liteň provizorně parkovat na 18 místech. Stříbrný potok RD souhlasí s tím, že zaměstnanci a učitelé ZŠ Liteň budou moci provizorně parkovat na 18 místech na předmětném pozemku již bezprostředně po uzavření této smlouvy. Provizorní parkování však nebude možné od doby, kdy Stříbrný potok RD písemně oznámí Městysi Liteň zahájení stavebních prací, resp. ode dne skutečného zahájení stavebních prací.

VIII.

Zřízení věcného břemene (služebnosti)

      - K dosažení sjednaného účelu se strany zavazují, že mezi sebou v níže dohodnuté době uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene, na jejímž obsahu se shodly a jejíž oboustranně odsouhlasené znění je přílohou číslo 2 této smlouvy. Strany se zavazují odsouhlasené znění smlouvy změnit či upravit, bude-li to nutné ke zřízení věcného břemene (služebnosti), zejména z důvodu změn legislativy, judikatury či praxe katastrálních úřadů.

      - Obsahem věcného břemene (služebnosti) bude právo Městyse Liteň parkovat v kteroukoliv dobu osobní vozidla jím určeného okruhu osob na části pozemku parc. č. 17 v katastrálním území Liteň (na vyhrazených 18 parkovacích místech), vyznačené v příloze č. 1 k této smlouvě, a právo příjezdu a odjezdu na předmětnou část pozemku (parkovací místa), a to dle zpracovaného geometrického plánu. Věcné břemeno (služebnost) bude zřízeno na dobu neurčitou. Za zřízení věcného břemene bude Stříbrnému potoku RD vyplacena jednorázová náhrada ve výši 1.000,- Kč vč. DPH.

      - Strany se zavazují uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene poté, kdy bude vyhotoven příslušný geometrický plán.

      - Strany jsou povinny se vzájemně vždy ihned informovat o splnění shora uvedené podmínky či o potřebě poskytnutí součinnosti apod. Strany jsou povinny postupovat vždy v duchu přátelské spolupráce a učinit vše potřebné k dosažení účelu této smlouvy.

      - Kterákoli smluvní strana je oprávněna písemně vyzvat druhou smluvní stranu k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene nejpozději do šesti měsíců po splnění shora uvedené podmínky; k výzvě připojí návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s náležitostmi odpovídajícími této smlouvě, zejména odsouhlasenému znění (příloha č. 2). Vyzvaná smluvní strana je pak povinna řádně uzavřít a podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení výzvy. Městys Liteň odpovídá za to, že budou splněny všechny zákonné podmínky platnosti smlouvy o zřízení věcného břemene podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

      - Pokud se smluvní strany k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene nesetkají po vzájemné domluvě osobně, podepíší ji korespondenčně, tedy zašlou si ji poštou s tím, že jejich podpisy musí být ověřeny aspoň na vyhotovení určeném pro katastrální řízení.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Městys Liteň potvrzuje, že smlouva byla schválena zastupitelstvem Městyse Liteň dne …….. usnesením č…….. a byly tak splněny podmínky její platnosti. Městys Liteň potvrzuje, že veškeré podmínky dle zákona o obcích byly splněny.

- Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory, které by mezi nimi v souvislosti s touto smlouvou vznikly, smírnou cestou. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu, bude předložen k projednání a rozhodnutí věcně příslušnému soudu České republiky, jehož místní příslušnost bude určena podle sídla Městyse Liteň, nebude-li podle kogentních ustanovení právních předpisů dána místní příslušnost jiného soudu.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí právními předpisy České republiky.

- Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, uvážily, rozumí zcela jejímu obsahu a veškerým závazkům ze smlouvy vyplývajícím a uzavírají ji na základě své pravé vůle. Zároveň obě smluvní strany prohlašují, že nezamlčely žádnou skutečnost, která by mohla mít vliv na uzavření této smlouvy nebo by mohla výrazně ovlivnit závazky z této smlouvy pro tu kterou smluvní stranu vyplývající, a současně jim ani není známa jakákoli skutečnost, která by mohla vést k neplatnosti či neúčinnosti této smlouvy.

V Litni dne …………

……………………………………..			……………………………………………..

Stříbrný potok Reality Developments, s.r.o.		Městys Liteň

Matthew Vaclav Duras, jednatel			Tomáš Jurajda, starosta

………………………………………

Stříbrný potok Reality Developments, s.r.o.

Veronika Duras, jednatel

Doložka podle zák. č. 128/2000 Sb.

Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo městyse Liteň svým usnesením č. ………….. přijatým na veřejném zasedání zastupitelstva dne ……………… Tím byly splněny zákonné podmínky pro platnost této smlouvy podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

…………………………………………

Městys Liteň

Tomáš Jurajda, starosta

Příloha číslo 2 smlouvy o spolupráci

Dohodnuté znění smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti parkování)

Smluvní strany

Stříbrný potok Reality Developments, s.r.o.

IČ: 06106064

se sídlem Tetín, Župní 41, PSČ 266 01

zast. Matthewem Vaclavem Durasem a Veronikou Duras, jednateli společnosti

bankovní spojení:

jako povinný

a

Městys Liteň, IČ 00233501

se sídlem Liteň, Náměstí 71, PSČ 267 27

zastoupen Tomášem Jurajdou, starostou

jako oprávněný

uzavřely dnešního dne následující

smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti parkování)

I.

Povinný pozemek

- Povinný prohlašuje a dokládá výpisem z katastru nemovitostí, že je výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 17, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Liteň na LV č. 1019 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Beroun.

- Povinný prohlašuje, že na předmětném pozemku neváznou žádná věcná břemena, služebnosti, dluhy, zástavní práva, restituční nároky třetích osob, ani žádná jiná práva ve prospěch třetích osob či další omezení, která by bránila uzavření této smlouvy. Povinný dále prohlašuje, že ohledně předmětného pozemku nejsou vedena ani povinnému známa žádná soudní, rozhodčí nebo správní řízení.

- Geometrickým plánem číslo ……………. vyhotovitele ………………., který byl odsouhlasen příslušným katastrálním pracovištěm, byla na pozemku parc. č. 17 v katastrálním území Liteň vyznačena část, na které se bude nacházet 18 parkovacích míst určených k užívání/parkování pro osobní vozidla osobami určenými oprávněným Městysem Liteň. Uvedený geometrický plán tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

II.

Zřízení věcného břemene (služebnosti)

- Povinný (jakožto osoba povinná ze služebnosti) touto smlouvou zřizuje oprávněnému městysu Liteň (jakožto osobě oprávněné ze služebnosti) k tíži pozemku parc. č. 17 v katastrálním území Liteň služebnost parkování, jejímž obsahem je právo oprávněného neomezeně a bezplatně parkovat osobní vozidla na 18 parkovacích místech na části pozemku parc. č. 17 v katastrálním území Liteň, vyznačené v geometrickém plánu, a právo příjezdu na předmětná parkovací místa a právo odjezdu z předmětných parkovacích míst, a to vše v rozsahu dle shora uvedeného geometrického plánu. Předmětná služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. Na předmětných parkovacích místech jsou oprávněny parkovat svá osobní vozidla osoby určené oprávněným (zaměstnanci a učitelé Základní školy Františka Josefa Řezáče v Litni), a to kdykoliv (v kteroukoliv dobu). Povinný je povinen výkon práv oprávněného ze služebnosti strpět a umožnit Městysi Liteň nerušený výkon těchto práv.

- Městys Liteň práva ze služebnosti přijímá.

- Městys Liteň je povinen na své náklady udržovat část parkoviště užívané jím jako oprávněným ze služebnosti v provozuschopném, řádném a uklizeném stavu, včetně provádění zimní údržby, sekání/odstraňování trávy a úklidu odpadu.

- Smluvní strany se dohodly, že za zřízení služebnosti oprávněný zaplatí povinnému jednorázovou náhradu v částce 1.000,- Kč nejpozději do třiceti dnů ode dne vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni dle této smlouvy do katastru nemovitostí, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet povinného, uvedený v záhlaví této smlouvy.

III.

Vklad služebnosti (věcného břemene)

- Strany se dohodly, že ihned po uzavření této smlouvy podá oprávněný u příslušného katastrálního úřadu a pracoviště návrh, aby byl na jejím základě v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Liteň povolen vklad práva odpovídající služebnosti (věcnému břemeni) dle této smlouvy ve prospěch oprávněného městyse Liteň.

IV.

Další smluvní ujednání

- Náklady řízení o vkladu práv do katastru uhradí oprávněný.

- Pokud příslušný katastrální úřad pravomocným rozhodnutím zamítne návrh na vklad práv podle této smlouvy nebo řízení o něm zastaví či z důvodu neodstranitelných vad řízení vezmou strany návrh na vklad zpět, smlouva nezaniká a smluvní strany jsou svými smluvními projevy dále vázány a jsou povinny vzájemně ihned jednat a odstranit případné vady písemným dodatkem smlouvy, resp. smluv, či uzavřením nové smlouvy, resp. nových smluv tak, aby bylo možné ihned dosáhnout povolení vkladu práv dle této smlouvy. Smluvní strana, která nesplní závazek podle předchozí věty, odpovídá druhé smluvní straně za způsobenou škodu. Případnou novou smlouvu o zřízení věcného břemene se smluvní strany zavazují uzavřít mezi sebou nejpozději do jednoho měsíce ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí vkladu a/nebo o zastavení vkladového řízení. Případná nová smlouva o zřízení věcného břemene bude stejného obsahu jako je tato smlouva, avšak bude prosta pochybení, které způsobilo, že tato smlouva nebyla uznána za vkladu schopnou listinu a nemohla být z tohoto důvodu podkladem pro provedení vkladu.

V.

Závěrečná ustanovení

- Není-li ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky.

- Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory, které by mezi nimi v souvislosti s touto smlouvou vznikly, smírnou cestou. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu, bude předložen k projednání a rozhodnutí věcně příslušnému soudu České republiky, jehož místní příslušnost bude určena podle sídla Městyse Liteň, nebude-li podle kogentních ustanovení právních předpisů dána místní příslušnost jiného soudu.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Zřízení věcného břemene a uzavření této smlouvy bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva Městyse Liteň usnesením č. _________ ze dne ____________. Městys Liteň potvrzuje, že veškeré podmínky dle zákona o obcích byly splněny.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží ihned po podpisu smlouvy po jednom, zbylé vyhotovení určené pro řízení u katastrálního úřadu o návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí přebírá oprávněný.

- Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly a poté ji po prohlášení, že obsah listiny je projevem jejich pravé a svobodné vůle jako správnou podepsaly.

V Litni dne ……………….

povinný:						oprávněný:

…………………………………				……………………………………………..

Stříbrný potok Reality Developments, s.r.o.		Městys Liteň

Matthew Vaclav Duras, jednatel			Tomáš Jurajda, starosta

(úředně ověřený podpis)	(úředně ověřený podpis)

………………………………..

Stříbrný potok Reality Developments, s.r.o.

Veronika Duras, jednatel

(úředně ověřený podpis)

Doložka podle zák. č. 128/2000 Sb.

Ke zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 17 v k.ú. Liteň ve prospěch Městyse Liteň udělilo souhlas a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo městyse Liteň svým usnesením č. _________, přijatým na veřejném zasedání zastupitelstva dne ……………… Tím byly splněny zákonné podmínky pro platnost smlouvy podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

…………………………………………

Městys Liteň

Tomáš Jurajda, starosta

**************

Konec přílohy